РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЬЯКОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2013 г. № 102

     с. Дьяконово

Об утверждении муниципальной программы 
«Инвентаризация и паспортизация муниципальных
 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 

образования «Дьяконовский сельсовет» 

Октябрьского района Курской области на 2013 -2017 гг.»
В целях проведения инвентаризации и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1. Утвердить муниципальную программу «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 2013-2017 гг. 

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  администрации

Дьяконовского  сельсовета                                                          В.Н.Рудаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дьяконовского сельсовета
Октябрьского района

Курской области

01.11.2013 г.  № 102
Муниципальная программа 

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области
 на 2013-2017 гг.»
 ПАСПОРТ
 муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 2013 – 2017 гг.»

	Наименование Программы
	«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 2013 – 2017 гг.»

	Основание для разработки Программы 
	 Постановление администрации Дьяконовского сельсовета от 01.11.2013 г. №102  «Об утверждении муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 2013 -2017 гг.

	Заказчик Программы 
	Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области

	Разработчик Программы 
	Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области

	Цель Программы 
	Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего  пользования местного значения муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области

	Основные задачи Программы 
	 1. Инвентаризация и паспортизация дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования
 2. Проект организации дорожного движения и его согласование с ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский».

	Исполнители Программы 
	Администрация Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области

	Сроки реализации Программы 
	 2013 – 2017 годы.

	Источник финансирования  
	Бюджет МО «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области


 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Сеть муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 01.01.2013 составляет 23,9 км.: 14,9 км. – имеют грунтовое покрытие; 9,0 км. - асфальтобетонное покрытие. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть Дьяконовского сельсовета требует  ремонта и строительства новых автомобильных дорог. 

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них составляет 30 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети, автомобиль на наших дорогах  расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на дорогах с нормальными техническими показателями. 
Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как: 

- сдерживание развития культуры и образования; 

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее; 

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

- сдерживание развития производства и предпринимательства;

- несвоевременное оказание помощи при ликвидации ЧС.
2. Обоснование необходимости достижения целей и задач программными методами

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение задач по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Реализация муниципальной Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и перспективам их развития; 

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области. Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог. Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
1) Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;
           2) Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта;

3) Изготовление Проекта организации дорожного движения и его согласования с ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский».

4. Основные направления реализации Программы

Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации. 

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории МО «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 01.01.2013 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по инвентаризации и паспортизации  автомобильных  дорог приведены в таблице 1.
 
График  изготовления Проекта организации дорожного движения и его согласования с ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский», а так же планируемые средства на выполнение работ по  подготовки Проекта  организации дорожного движения и его согласованию с ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский»  приведены в таблице 2.
Таблица 1.

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог
	№ п./п
	Наименование

населенных

пунктов
	  Протяжённость

 дорог
	Финансирование по годам



	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1.
	ул. Заводская
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-

	2.
	ул. Молодежная
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-

	3.
	ул. Полевая
	0,3
	-
	0,3
	-
	-
	-

	4.
	ул. Симоненко
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	-

	5.
	ул. Красной звезды
	1,7
	-
	1,7
	-
	-
	-

	6.
	ул. Мирная
	1,7
	-
	1,7
	-
	-
	-

	7
	ул. Центральная
	0,9
	-
	0,9
	-
	-
	-

	8
	ул. Первомайская
	0,7
	-
	0,7
	-
	-
	-

	9
	ул. Ломакина
	1,5
	1,5
	
	-
	-
	-

	10
	ул. Парковая
	2,2
	-
	2,2
	-
	-
	-

	11
	ул. Советская
	1,4
	1,4
	
	-
	-
	-

	12
	ул. Заречная
	1,1
	-
	1,1
	-
	-
	-

	13
	ул. Луговая
	1,3
	-
	1,3
	-
	-
	-

	14
	ул. Школьная
	0,6
	-
	0,6
	-
	-
	-

	15
	ул. Городская
	1,0
	-
	0,7
	-
	-
	-

	16
	ул. Победы
	0,3
	0,3
	
	-
	-
	-

	17
	д. Суходоловка
	2,3
	-
	2,3
	-
	-
	-

	18
	д. Адоева
	1,3
	-
	1,3
	-
	-
	-

	19
	д. Лютчина
	1,0
	-
	1,0
	-
	-
	-

	20
	д. Свиридова
	1,2
	-
	1,2
	-
	-
	-

	21
	х. Чермошной
	0,4
	-
	0,4
	-
	-
	-

	
	 ВСЕГО (км)
	23,9
	3,2
	20,7
	-
	-
	-

	
	СУММА ( руб.)
	516091
	69100
	446991
	-
	-
	-


Таблица 2

График изготовления Проекта организации дорожного движения и его согласования с ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский»,  а так же планируемые средства на выполнение работ по  подготовки Проекта  организации дорожного движения и его согласования с ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский»  
	№ п./п
	Наименование

населенных

пунктов
	  Протяжённость

 дорог
	Финансирование по годам


	

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	1.
	ул. Заводская
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	

	2.
	ул. Молодежная
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	

	3.
	ул. Полевая
	0,3
	-
	0,3
	-
	-
	-
	

	4.
	ул. Симоненко
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	-
	

	5.
	ул. Красной звезды
	1,7
	-
	-
	1,7
	-
	-
	

	6.
	ул. Мирная
	1,7
	-
	-
	1,7
	-
	-
	

	7
	ул. Центральная
	0,9
	-
	-
	0,9
	-
	-
	

	8
	ул. Первомайская
	0,7
	-
	-
	0,7
	-
	-
	

	9
	ул. Ломакина
	1,5
	-
	1,5
	-
	-
	-
	

	10
	ул. Парковая
	2,2
	-
	2,2
	-
	-
	-
	

	11
	ул. Советская
	1,4
	-
	-
	1,4
	-
	-
	

	12
	ул. Заречная
	1,1
	-
	1,1
	-
	-
	-
	

	13
	ул. Луговая
	1,3
	-
	1,3
	-
	-
	-
	

	14
	ул. Школьная
	0,6
	-
	-
	0,6
	-
	-
	

	15
	ул. Городская
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	

	16
	ул. Победы
	0,3
	-
	0,3
	-
	-
	-
	

	17
	д. Суходоловка
	2,3
	-
	2,3
	-
	-
	-
	

	18
	д. Адоева
	1,3
	-
	-
	1,3
	-
	-
	

	19
	д. Лютчина
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	

	20
	д. Свиридова
	1,2
	-
	-
	1,2
	-
	-
	

	21
	х. Чермошной
	0,4
	-
	-
	0,4
	-
	-
	

	
	 ВСЕГО (км)
	23,9
	-
	12
	11,9
	-
	-
	

	
	СУММА ( руб.)
	239000
	-
	120000
	119000
	-
	-
	


5. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы. Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация  Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области осуществляет: 

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
 Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета МО «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.
 7. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

Оценка эффективности расходования бюджетных средств. По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- инвентаризация и паспортизация дорог общего пользования местного значения; 
- Проект организации дорожного движения и его согласование с ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский».

- снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю).
Приложение № 1 

к Программе «Инвентаризация и паспортизация 

муниципальных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

 муниципального образования «Дьяконовский сельсовет»

 Октябрьского района Курской области на 2013 -2017 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Дьяконовский сельсовет» 

Октябрьского района Курской области

	№п/п
	Наименование автомобильных дорог (населенного пункта)
	Протяженность км
	Идентификационный номер

	
	
	Всего
	Грунт
	асфальтобетон
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с.Дьяконово
	
	
	
	

	
	ул.Заводская
	0,5
	0,2
	0,3
	38 228 812 ОП МП 001

	
	ул.Молодежная
	0,5
	0,5
	
	38 228 812 ОП МП 002

	
	ул.Полевая
	0,3
	0,3
	
	38 228 812 ОП МП 003

	
	ул.Симоненко
	2,0
	2,0
	
	38 228 812 ОП МП 004

	
	ул.Красной звезды
	1,7
	1,7
	
	38 228 812 ОП МП 005

	
	ул.Мирная
	1,7
	1,3
	0,4
	38 228 812 ОП МП 006

	
	ул.Центральная
	0,9
	0,5
	0,4
	38 228 812 ОП МП 007

	
	ул.Первомайская
	0,7
	
	0,7
	38 228 812 ОП МП 008

	
	ул.Ломакина
	1,5
	
	1,5
	38 228 812 ОП МП 009

	
	ул.Парковая 
	2,2
	2,2
	
	38 228 812 ОП МП 010

	
	ул.Советская
	1,4
	
	1,4
	38 228 812 ОП МП 011

	
	ул.Заречная
	1,1
	0,4
	0,7
	38 228 812 ОП МП 012

	
	ул.Луговая
	1,3
	1,3
	
	38 228 812 ОП МП 013

	
	ул.Школьная
	0,6
	0,6
	
	38 228 812 ОП МП 014

	
	ул.Городская
	1,0
	
	1,0
	38 228 812 ОП МП 015

	
	ул.Победы
	0,3
	
	0,3
	38 228 812 ОП МП 016

	2
	д. Суходоловка
	2,3
	
	2,3
	38 228 812 ОП МП 017

	3
	д. Адоева
	1,3
	1,3
	
	38 228 812 ОП МП 018

	4
	д. Лютчина
	1,0
	1,0
	
	38 228 812 ОП МП 019

	5
	д. Свиридова
	1,2
	1,2
	
	38 228 812 ОП МП 020

	6
	х. Чермошной
	0,4
	0,4
	
	38 228 812 ОП МП 021

	ИТОГО
	23,9
	14,9
	9,0
	


